第一次会议记录

**5月17日 天气 晴 参与组员 16人**

**会议主持者：唐鹏森，严骅**

1. **确定会议频率及时间**

**经过商讨，我们决定在每次企业应用上机课后开一次大会，总结上周工作，计划下周工作，回收进度，并且聊聊天缓解压力。**

**周内其余时间因为所在地址不能统一，所以只能小组内自由开会，分配小组工作。**

1. **总结上次不正式会议工作**

**上周四开了一次不正式的会议，初步确定了我们大组成员构造，和基本的技术选型。**

**这周我们再具体正式的确定了一次，即前端采用layui框架，jQuery作为js框架，django作为web框架，后端数据库用mysql，编程语言用python3。**

**我们的意图就是选取最先进最轻便的技术，为未来工作打好基础。**

1. **主要内容**

**这次的主要内容是小组分工。**

**我们考虑了前后端分工和模块分工两种模式。**

**最后我们考虑到自身经验不足，在前后端交互沟通时可能会出现一些意想不到的麻烦，还有分工难易度的原因，所以选择了模块分工的方式，每个小组做一个模块。**

**中途我们一起研究了模块分工可能出现的问题，有前端风格统一的问题，还有后端代码是否会重叠从而导致资源浪费的情况。**

**关于前端风格，会议决定先做一个demo，之后每个小组都按这个风格做自己的工作。**

**关于后端代码可能重复定义的情况，我们不认为是很严重的问题，决定遇到后再解决。**

**还有代码风格，会议决定一切都规范化，正式化，不容许一点点松懈。（小驼峰，函数长度都有严格定义）**

**我们最后的分工是：**

吴彦组(孟)--采购信息管理

三人组--订单管理

吴彦组(赵)—生产管理

企业毁灭者--用户管理和BOM信息管理

哈氏控股--成本和仓库

然后我们还定下了本周计划，即将前端界面全部完成，将数据库搭建好，尝试将基础的数据库操作完成。

1. **总结散会**

记录员：詹明鑫