第二次会议记录

**5月24日 天气 晴 参与组员 10人**

**会议主持者：唐鹏森，严骅**

1. 回收进度

各组上周任务是基本完成前端界面，在layui框架的基础上，完成细节。

未达成目标。

原因：有一部分人被其他科目作业所拖累，有一部分人环境还未搭好（这个我们考虑到了，这次会议本来就有帮助所有人完成环境搭建的准备），还有主要是关于layui框架的一些不熟练。

1. 问题交流

因为任务是前端，所以主要问题都在前端。

关于layui框架：它是一个包括css包括工具集和引擎的框架，所以无法兼容jquery，给前端人员造成不小困扰。

除此之外，还讨论一下关于界面渲染的问题，是利用dijango自带的渲染方式从后端拿取页面渲染还是利用layui访问后端渲染。待后续尝试

后端：对插入数据我们单独建了一个脚本，统一插入数据的操作。

1. 下周任务

每组都有一个负责人（组长），分割需求，将整个module拆分（urls vues model）提出issue，并将任务分配。